        Carnet de bord

Mercredi 13/03 :
Fait :
- Mise en place moyen communication (groupe + Google drive)
- Recherche du rendu final attendu (croquis du site avec couleurs compatibles)

À faire :
- back end
- Commencer rendu du site

Samedi 16 / 03
Fait :
- établissement des différentes pages html nécessaires (profil, login…)
- partie register/login

À faire :
- Commencer rendu du site avec les différentes pages html
- base de donnée et des fonction liées à celle-ci

Dimanche 17/03 :
Fait :
- création du header et recherche des images nécessaires (logos, flèches de retour en arrière, bouton de connexion …)
- Finalisation de la base de donnée et des fonction liées à celle-ci

À faire :
- Commencer rendu du site avec les différentes pages html
- Configuration de Jinja2 pour le header.

Mercredi 20/03
Fait :
- rendu du site avec les différentes pages html

À faire :
- Finir toute les fonction tiers : Ajout / Edit / Suppression et les ajouter à l’html

Voyage en scolaire Italie

Vendredi 05/04
Fait :
- html et css pages "register" et "login" ainsi que "articleTemplate" et la page de création d'un article
- Les fonctions lié à l’Ajout / l’Edit d’un article ont été fait.

À faire :
- pages html : artciles et profil

Mardi 23/04
Fait :
-profil.html et articles.html
- la fontion permettant la suppression d’un article ainsi que l’ajout des différentes fonction a été ajouté à l’html

À faire :
-commencer la présentation et le diaporama

Jeudi 25/04
Fait :
-test de l'ergonomie du site (utilisation intuitive, éventuels bugs…)
-rectifications faites en fonction (augmentation de la tailles/placement modifié des boutons)
- début de la présentation

À faire :
-finir la présentation

Samedi 27/04
Fait :
- Finalisation présentation + diapo